SmartCard

แผนการตลาดและการขาย

Go-to-Market Plan

ระบบสแกนนามบัตรอัจฉริยะสำหรับงานอีเวนต์

เอกสารวางแผนการขายและการตลาดเชิงปฏิบัติ

อ้างอิงจากเอกสาร Marketing Handoff (commit 34b0710)

Last updated: 10 พฤษภาคม 2569

# Executive Summary

โอกาสตลาด: ระบบ AI Business Card Scanner ที่มีจุดเด่นเรื่อง Event-based Capture, Multi-tenant Architecture และ UX แบบ Thai-first ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งระดับโลก เช่น CamCard, ABBYY, Sansan ที่เป็น Generic

Cost-to-Serve: เพียงประมาณ 2.5 บาท/user/เดือน เปิดทางให้ตั้งราคาขายที่ 99-599 บาท/user/เดือน โดย Margin สูงกว่า 97%

Sweet Spot: บริษัท B2B ที่ออกบูธงาน Trade Show และ Event Agency ที่จัดงานให้ลูกค้าเป็นประจำ (5 ครั้ง/ปีขึ้นไป)

เป้าหมาย 90 วัน: ลูกค้าจ่ายเงิน 10-15 ราย, MRR (Monthly Recurring Revenue) 30,000-80,000 บาท

### ตัวเลขสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับการ Pitch

- 3 user roles ในตัว (user / admin / super_admin)

- 8 Event Templates สำเร็จรูป

- 3-Model AI Fallback Chain เพิ่มความเสถียรของระบบ

- รองรับ Excel Export 5,000 records/call

- รองรับ 2 platforms (Web + Mobile iOS/Android)

- รองรับ 2 ภาษา (ไทย + อังกฤษ)

- OCR Accuracy ประมาณ 99% สำหรับนามบัตรไทย/อังกฤษ

- จาก 3 ชั่วโมง → 30 นาที — ลดเวลาทำงานหลังงานอีเวนต์ 6 เท่า

- Margin >97% ที่ราคา 99-299 บาท/user/เดือน

# 1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Ideal Customer Profile)

การกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์การขาย โดยแบ่งตามลำดับความสำคัญและศักยภาพในการสร้างรายได้

## Tier 1 — Sweet Spot (โฟกัสเป็นอันดับแรก)

### B2B Trade Show Exhibitors

- บริษัทที่ออกบูธในงานเช่น THAIFEX, Manufacturing Expo, ProPak, Money Expo, Architect Expo, TILOG-Logistix

- ขนาดทีมขาย 5-30 คน

- ออกงาน 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี เก็บ Lead เฉลี่ย 100-500 ใบต่องาน

- อุตสาหกรรม: วัตถุดิบอาหาร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, IT/SaaS B2B, การเงิน, โลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง

- Budget Signal: ค่าออกบูธอยู่ที่ 200,000-1,000,000+ บาท/งาน — ทำให้ราคา SmartCard เป็นน้อยกว่า 1% ของ Event Cost

## Tier 2 — Volume Play

### Event Agency / Marketing Agency

- รับจัดงานให้ลูกค้า สามารถขาย SmartCard เป็น Lead Capture Add-on Service

- ใช้ Multi-tenant Feature ดูแลลูกค้าหลายบริษัทในระบบเดียว

- White-label Opportunity: เปลี่ยน Branding เป็นชื่อ Agency ได้

- Top 20 Event Agency ในไทย: NCC, Index Creative, Pico Thailand, IMPACT Exhibition และอื่น ๆ

## Tier 3 — Niche / Expansion

- Property Developer: งาน Open House, Sales Gallery

- Education Sector: University Open Day, Education Fair, Recruiting Event

- Conference / Seminar Organizer: Networking Event

- Recruiting / HR Agency: Career Fair Lead Capture

## ลูกค้าที่ไม่ใช่ ICP (อย่าเสียเวลา)

- B2C Retail / E-commerce

- ลูกค้าที่ต้องการ Full CRM Functionality (แนะนำให้ใช้ HubSpot/Salesforce แทน)

- Enterprise ที่ต้องการ SOC 2 / ISO 27001 / On-premise (จนกว่าระบบจะรองรับ)

- Single-user Freelancer (Margin ไม่คุ้มกับต้นทุน Support)

# 2. Positioning และ Messaging

## Master Positioning

ใช้ในเอกสาร Pitch Deck และ Landing Page หลัก

AI สแกนนามบัตรที่เปลี่ยนงานอีเวนต์เป็น ROI ที่วัดได้

ระบบเดียวที่ผูกทุก Lead กับ Event และ Custom Field ทำให้รู้ทันทีว่างานไหนได้ผลที่สุด พนักงานคนไหนเก็บ Lead ได้มากที่สุด และสินค้าตัวไหนมีคนสนใจที่สุด

## Messaging Angle ตามกลุ่ม Buyer Persona

### Angle A — Speed (สำหรับ Sales Manager)

นามบัตร 200 ใบ ส่งออก Excel พร้อมส่งทีม Follow-up ใน 30 นาที (ไม่ใช่ 3 ชั่วโมงแบบเดิม)

### Angle B — ROI (สำหรับ Marketing Director)

วัด Cost per Lead, Lead per Event, Conversion per Product Interest ของทุกงานอีเวนต์ที่ลงทุนไป

### Angle C — Multi-tenant (สำหรับ Agency Owner)

ดูแลลูกค้า 10 บริษัทขึ้นไปในระบบเดียว สร้าง Recurring Revenue ของ Agency คุณได้

## Tagline ตัวเลือก

- Scan once. Sell smarter.

- นามบัตรไม่หาย ลีดไม่หล่น

- Every booth. Every business card. Every insight.

# 3. กลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategy)

## 4-Tier SaaS Pricing

| Tier | ราคา/user/เดือน | ขีดจำกัด | เหมาะกับใคร |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 99 บาท (รายปี 999 บาท) | 1 บริษัท, 200 scan/user/เดือน, สูงสุด 5 users | ทีมขายเล็ก, ทดลองใช้ |
| Professional ⭐ | 299 บาท | 1 บริษัท, สแกนไม่จำกัด, users ไม่จำกัด, Google Sheets sync | ทีมขาย 10-50 คน (Sweet Spot) |
| Business | 599 บาท | 3-5 tenants, custom branding, priority support, QBR | บริษัทกลุ่ม / Multi-brand |
| Enterprise / Agency | Custom (เริ่ม 50,000 บาท/เดือน) | Unlimited tenants, white-label, custom OCR, SLA 99.9% | Event Agency, Reseller |

## Add-on Services (One-time + Recurring)

| Service | One-time (บาท) | Recurring (บาท/เดือน) |
| --- | --- | --- |
| Setup & Onboarding | 15,000 | - |
| CRM Webhook Integration (HubSpot / Salesforce / Pipedrive) | 80,000-150,000 | 5,000 (maintenance) |
| White-label Rebrand (Web only) | 100,000 | 15,000 |
| White-label Mobile App (App Store / Play Store) | 250,000 | 10,000 |
| PDPA Consent Flow Setup | 50,000 | - |
| 2FA / SSO (Google / Microsoft) | 80,000 | - |
| Custom OCR Tuning (ภาษาญี่ปุ่น/จีน/เกาหลี) | 60,000/ภาษา | - |
| ROI Dashboard (Looker / Power BI) Setup | 40,000 | - |
| Custom Event Template | 5,000-15,000/template | - |

## Pricing Tactics

- Annual Discount: ลด 17% (รายเดือน 299 บาท → รายปี 2,990 บาท เท่ากับฟรี 2 เดือน)

- Founding Customer Discount: ลด 50% ปีแรก สำหรับ 10 ลูกค้าแรก แลกกับ Case Study และ Testimonial

- Event-based Pricing: 5,000 บาท/event สำหรับลูกค้าที่ออกงานปีละ 1-2 ครั้ง (เก็บ Pre-paid)

- Free Tier: ฟรี 1 user, 50 scan/เดือน, 14 วัน — ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

# 4. ช่องทางการขายและการตลาด (GTM Channels)

เรียงลำดับตาม ROI และความเร็วในการเห็นผล

## Channel 1: Outbound Targeted (Quick Wins — เริ่มสัปดาห์นี้)

### กิจกรรม

- ดึง Exhibitor List จาก Trade Show ที่กำลังจะมา (THAIFEX 2026 พ.ค., Manufacturing Expo มิ.ย., ProPak มิ.ย.)

- ค้นหา Marketing Manager / Sales Director ผ่าน LinkedIn Sales Navigator

- Cold Outreach 3 Touchpoint: LinkedIn DM + Email + LINE OA

Volume Target: 50 prospects/สัปดาห์ × Positive Response 5% = 10 demos/เดือน → ปิด 2-3 ราย

## Channel 2: Partnership (High Leverage)

### Target Partners

- Event Organizer: TCEB, BITEC, IMPACT, QSNCC — bundle เป็น Lead Capture Service ให้ Exhibitor

- Trade Association: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้า, TASA — Group Buy

- CRM Partner: HubSpot Solutions Partner, Salesforce Consultant ในไทย — Integration Partner

- Marketing Agency: บริษัทที่ดูแล Booth ลูกค้า — Reseller Program

Deal Structure: Commission 30% ปีแรก, 15% ตอน Renewal

## Channel 3: Inbound Content (Long-term Moat)

### SEO Content (TH + EN)

- เก็บ Lead จากงานอีเวนต์อย่างมืออาชีพ

- AI สแกนนามบัตร เปรียบเทียบ CamCard กับ SmartCard

- วัด ROI งาน Trade Show ด้วย Custom Field per Event

- PDPA สำหรับการเก็บ Lead ในงานอีเวนต์

### LinkedIn Series

- เผยแพร่ 2 posts/สัปดาห์ — Case Study, ROI Calculator, Event Marketing Tips

- Engage กับ Marketing Manager / Sales Director ตรง

## Channel 4: Paid Ads (Selective)

- LinkedIn Ads Targeted: Job Title "Marketing Manager / Sales Director" + Industry Filter (B2B)

- Google Ads Keywords: "ระบบเก็บ lead", "scan business card thailand", "lead capture event"

- งบเริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน — Track CPA Target ต่ำกว่า 2,500 บาท

## Channel 5: Live Demo at Trade Show

- ออกบูธเล็ก (3×3 เมตร) ในงาน B2B Trade Show 1-2 งาน/Quarter

- Live Demo สแกนนามบัตรของผู้เข้าชมบูธ → เก็บเป็น Lead ของตัวเองทันที (Eat Your Own Dog Food)

- งบประมาณ: 80,000-150,000 บาท/งาน รวมค่าบูธและพนักงาน

# 5. คู่มือการขาย (Sales Playbook)

## Qualification Framework (BANT + Custom)

- Budget: "ค่าออกบูธ Trade Show ปีละเท่าไหร่ครับ?" (ถ้าน้อยกว่า 500K — Push Starter; ถ้ามากกว่า 2M — Push Business)

- Authority: "การตัดสินใจเรื่อง Marketing Tool ผ่านใครบ้าง?"

- Need: "ทีมออกงานอีเวนต์กี่ครั้ง/ปี?", "เก็บ Lead ได้กี่ใบ/งาน?", "ใช้วิธีอะไรเก็บข้อมูลตอนนี้?"

- Timeline: "งานอีเวนต์ครั้งต่อไปเมื่อไหร่?" (เป็น Forcing Event)

- Tech Stack: "ใช้ CRM อะไรอยู่?" (HubSpot / Salesforce / Zoho / Sheets / ไม่มี)

## Top 8 Objections และวิธีตอบ

| Objection | Response |
| --- | --- |
| "เรามี CamCard / Sansan อยู่แล้ว" | CamCard เก็บแค่ Contact ไม่ผูกกับ Event ทำให้วัด ROI ต่องาน, ต่อสินค้า, ต่อพนักงานไม่ได้ |
| "ราคาแพง" | ROI Math: ทีม 10 คน × 299 = 2,990 บาท/เดือน เทียบกับ Lead ที่หาย/พิมพ์ผิด 1 ใบ = ค่าเสียโอกาส 50,000+ บาท |
| "PDPA ทำได้ไหม?" | ตอบตรง: Built-in ยังไม่มี Consent Flow มี Add-on Package 50,000 บาท One-time ครอบคลุม Consent + DSAR |
| "Integrate กับ CRM ของเราได้ไหม?" | Excel Export พร้อมใช้ + Google Sheets Sync Built-in / Webhook Integration เป็น Paid Service 80,000-150,000 บาท |
| "Mobile App ใน App Store?" | (ตรงไปตรงมา) ตอนนี้ Web Mobile-responsive ใช้ได้ทันที, Native App Launch ใน Q3 2026 |
| "มี Case Study?" | Pre-launch — เสนอ Founding Customer Program ลด 50% ปีแรกแลกกับ Testimonial |
| "Security / Data Ownership?" | RLS ระดับ DB, Encryption at Rest/Transit, ลูกค้า Export ข้อมูลออกได้ตลอด — No Lock-in |
| "Free Trial ได้ไหม?" | 14 วันฟรี ไม่ต้องบัตรเครดิต / Pilot 60 วันสำหรับ Founding Customer |

## Demo Flow (3 นาที)

- 0:00-0:30 — Login + Brand Showcase

- 0:30-1:30 — Scan Flow (พระเอก) — สแกนนามบัตร 2 ใบ + Custom Field

- 1:30-2:30 — Admin Dashboard + Excel Export

- 2:30-3:00 — Multi-tenant + Event Template Builder

## Closing + Next Step Templates

- Hot Lead: "งบ Q นี้พร้อมไหม? เริ่ม Pilot 60 วันก่อนงาน [Event] ได้เลยนะครับ"

- Warm Lead: "ผมส่ง ROI Calculator + Case Study เข้า Email ภายในวันนี้ — นัดคุยอีกที [วัน] ดีไหม?"

- Cold Lead: "ผม subscribe เข้า Newsletter ให้ — ตอนใกล้งานอีเวนต์ครั้งหน้าค่อยคุยกันใหม่"

# 6. Marketing Assets — Priority Build List

## P0 — สัปดาห์ที่ 1-2 (Must-have)

จำเป็นต้องมีก่อนเริ่มรับ Lead

- Landing Page — Hero + 3 Use Cases + Pricing + Free Trial CTA

- Pricing Page — 4 Tier Table + Comparison + FAQ

- Demo Video 90 วินาที — Screen Recording + Voiceover

- Email Signature + LINE OA QR — เริ่ม Personal Outreach ได้ทันที

- One-pager PDF (TH/EN) — ส่งให้ลูกค้าหลัง Demo

## P1 — เดือนที่ 1-2 (เพิ่ม Conversion)

- ROI Calculator — Interactive Form: # Event/ปี × # Lead/Event → "เวลาที่ประหยัด + Lead Saved"

- Comparison Page — SmartCard เทียบกับ CamCard / ABBYY / Sansan / Excel

- Case Study 2-3 ตัว (ได้จาก Founding Customer Pilot)

- Customer Testimonial Video 30 วินาที × 2 ตัว

- LinkedIn Content Series — Weekly Post (2 ครั้ง/สัปดาห์)

## P2 — เดือนที่ 2-3 (Long-term)

- Help Center Expansion — Video Tutorial per Role

- Webinar "AI Lead Capture for B2B Event Marketing"

- Partner Page สำหรับ Reseller / Agency Program

- Blog SEO Content 1 Post/สัปดาห์

- Press Release ที่ Techsauce, Brand Inside, MarketingOops

# 7. แผนการดำเนินงาน 90 วัน (90-Day Execution Plan)

## Days 1-30 — Foundation และลูกค้ารายแรก

### Week 1

- Lock Pricing และ Tier Features ให้แน่นอน

- Setup Landing Page + Pricing Page (ใช้ Framer / Webflow)

- ถ่ายทำ Demo Video

- เลือก Founding Customer Candidate 3 ราย (จาก NSL Ecosystem หรือ Network ส่วนตัว)

- ลบ Hardcoded Demo Data ออกจาก Code (เช่น "Thaifex 2026" template, email arnon@def2design.com)

### Week 2

- Onboard Founding Customer คนที่ 1 (ฟรี 60 วัน)

- เริ่ม LinkedIn Outreach 50 prospects

- Build ICP Target List 100 บริษัท (จาก Exhibitor List ของงานที่กำลังจะมา)

### Week 3-4

- Demo 10-15 prospects

- Onboard Founding Customer คนที่ 2 และ 3

- Document Objection + สร้าง FAQ

- ปิด Paying Customer คนแรก

KPI Day 30: 3 Pilot Customers, 1-2 Paying Customers (Starter หรือ Pro)

## Days 31-60 — Sales Activation

- Demo 20+ prospects/เดือน

- Launch ROI Calculator + Comparison Page

- ออกบูธ Trade Show 1 ครั้ง (ใช้ระบบเองในงาน — Eat Your Own Dog Food)

- เปิด Referral Program Commission 30%

- เริ่มเขียน Case Study (Founding Customer ใช้งานครบ 30 วันแล้ว)

KPI Day 60: 5-8 Paying Customers, MRR 15,000-30,000 บาท

## Days 61-90 — Scale และ Partnership

- Publish Case Study 2 ตัว + Testimonial Video

- จัด Webinar 50+ Attendees

- คุย Partnership กับ Event Organizer 3 ราย, Agency 5 ราย

- สร้าง Customer Success Process — Onboarding Template + 30/60/90 Check-in

- Hire / Contract SDR 1 คน ถ้า MRR ผ่าน 50,000 บาท

KPI Day 90: 10-15 Paying Customers, MRR 30,000-80,000 บาท, NRR > 100%

# 8. ความเสี่ยงและแผนรับมือ (Risk & Mitigation)

## ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญสูง

| ความเสี่ยง | Impact | วิธีรับมือ |
| --- | --- | --- |
| ไม่มี CRM Integration → Enterprise Reject | สูง | สร้าง Google Sheets Template + Zapier Webhook Recipe / ประกาศ Roadmap CRM Webhook ใน Q3 |
| ไม่มี PDPA Consent → Corporate ลังเล | สูง | Compliance Package 50,000 บาท One-time + คำตอบ FAQ ที่ชัดเจน / Workaround: External Google Form for Consent |
| Mobile App ยังไม่ Submit Store | ปานกลาง | Web Mobile-responsive ใช้ได้ทันที / สัญญา Q3 Launch |
| ไม่มี Customer Testimonial | สูง | Founding Customer Program ลด 50% ปีแรก เร่งสร้าง Social Proof |
| Hardcoded Demo Content (เช่น "Thaifex 2026" template) | ต่ำ (Image) | ลบออกก่อน Launch Landing Page |
| Excel Export จำกัดที่ 5,000 records | ปานกลาง | Roadmap Promise ใน Q3 หรือเปิด Paid Bulk Export Feature |

## Watch List (สำหรับ Quarter ถัดไป)

- ค่า Gemini API ถ้า Scale เกิน 100K scan/เดือน → คุยกับ Google เรื่อง Enterprise Rate

- Multi-language OCR (ญี่ปุ่น/จีน) — ลูกค้า Export-Import จะถาม

- SOC 2 / ISO Certification — Enterprise Sale จะ Block จนกว่าจะมี

# 9. Reference Customer Pipeline

Tier 1 Prospects ที่เข้าถึงได้ผ่าน Network ใกล้ตัว

- NSL Foods (Own Group): Food Service Team ที่ออก THAIFEX, ProPak — ใช้เป็น Internal Use Case + Case Study #1

- NSL Intertrade (Own Group): Sales Team ที่ออกงาน Export Trade Fair

- บริษัท เดฟ ทู ดีไซน์ จำกัด: ลูกค้าเก่าที่อาจแนะนำต่อให้ลูกค้าในเครือข่าย

- SET-listed Companies ที่เป็นลูกค้า IR: บริษัทที่ออกบูธ Money Expo, SET in the City

- Event Agency ใน IR Network: บริษัทจัด AGM / Oppday ที่อาจสนใจขยายไป Trade Show

# 10. ภาคผนวก (Appendices)

## Appendix A — Sales Email Templates

### Cold Outreach #1 (LinkedIn DM)

สวัสดีคุณ [Name] ครับ
เห็นว่า [Company] จะออกบูธในงาน [Event] เดือนหน้า ผมพัฒนาระบบ AI สแกนนามบัตรที่เปลี่ยนทุก Lead ให้เป็น Excel + Insight ต่อ Event ได้ทันที
ลูกค้าใช้แล้วบอกว่าลดเวลาทำงานหลัง Event จาก 3 ชั่วโมง เหลือ 30 นาที
ขอนัด 15 นาที Demo สัปดาห์หน้าได้ไหมครับ?

### Follow-up หลัง Demo

ขอบคุณที่สละเวลา Demo ครับคุณ [Name]
สรุปประเด็นที่คุยกัน: [pain point ที่ตรง]
แนบ ROI Calculator + Pricing Tier ที่เหมาะกับทีมขนาด [X] คนของคุณ
Founding Customer Offer: ลด 50% ปีแรกถ้า Sign ภายใน [วันที่]
นัดคุย Next Step วันที่ [X] เวลา [Y] ได้ไหมครับ?

### Closing Nudge

สวัสดีครับคุณ [Name]
เห็นงาน [Event] เหลืออีก [N] วันแล้ว ถ้าเริ่ม Onboard สัปดาห์นี้จะได้ทดลองใช้จริงในงานเลย
ผมเตรียม Onboarding 30 นาทีพร้อม Template Event ของอุตสาหกรรม [X] ให้แล้ว
Confirm เริ่ม Pilot ภายในวันนี้ได้ไหมครับ?

## Appendix B — Landing Page Hero Copy

Headline:

AI สแกนนามบัตรที่เปลี่ยนงานอีเวนต์เป็น ROI ที่วัดได้

Sub-headline:

นามบัตร 200 ใบ ส่งออก Excel พร้อมส่งทีม Follow-up ใน 30 นาที
ไม่ต้องพิมพ์ ไม่หายลีด วัด ROI ทุกงานอีเวนต์ที่ลงทุนไป

Primary CTA: ทดลองฟรี 14 วัน (ไม่ต้องบัตรเครดิต)

Secondary CTA: ดู Demo 90 วินาที

Social Proof Bar 3 ตัว:

- "ลด Time-to-CRM 6 เท่า" — [Customer Name]

- "วัด ROI งาน [Event] ได้ทันที" — [Customer Name]

- "ดูแลลูกค้า 12 บริษัทในระบบเดียว" — [Agency Name]